滁州市工安机动车辆技术检测有限公司

内部道路拓宽工程施工项目（三次）招标公告

投标人须知

一、发包范围

应项目建设需要，滁州市工安机动车辆技术检测有限公司内部道路需进行局部拓宽，需拓宽道路长度约60米，需拓宽宽度约1米，具体施工范围如下：原有道路侧石拆除、拓宽道路侧石安装（利用原有侧石施工）、原有绿化移除、道路土方开挖及外运、路基夯实（夯实系数不小于0.94）、道路基层（厚度100mm碎石垫层）施工、面层施工（200mm厚 C30混凝土面层施工，道路拉毛，分隔缝不大于6m设置一道）及养护，中标人需做到工完场清，并对项目施工安全负全责。

二、项目工期

自发包人签发中标通知书后5个日历天内完成全部施工，并工完场清交付发包人。

三、发包模式及项目控制价

本次发包控制价为：人民币 10000 元整（含税价，税点投标人自行报价），承包方式为：包工期、包材料、包人工、包质量、包安全、以及为本次施工所需要的措施费、税金等一切费用，项目承包方式为固定总价模式，无论任何情况都不予调整，投标人需自行踏勘现场，若由此发生的费用由投标人负责。

四、投标人资质要求

投标人须为独立法人。

五、招标文件获取及投标截止时间

投标人需自行下载招标文件，本次投标截止时间为2023年 10 月 16 日15:00，逾期提交的投标文件将被拒绝，投标采取纸质版提交，投标文件正本1份、副本2份，投标文件须密封完整，并加盖公章，投标报价须唯一性，否则投标文件视为废标。

投标资料提交地址： 滁州市南谯区中都大道与醉翁路交叉口西南角城投大厦13楼1312室

联系人：     卜玲玲       电话：   15755081616

六、评标办法

本项目评标办法为最低价法，由发包人自行组织5名评委，对项目商务标进行评审，投标最低价（不含税）的为本次第一中标候选人，项目评审结束后，在中国扬子集团官网进行公示。

投标文件格式

（项目名称）

投  标  文  件 一

投标人：（签章）

法定代表人：（签章）

年月日

投标文件一：资信证明文件目录

（1）法定代表人身份证复印件（加盖公章）；

（2）企业法人营业执照复印件（加盖公章）；

（1）法定代表人身份证复印件；

投标人名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：年月日

经营期限：

姓名：身份证号码：性别：年龄：职务：，系（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：（签章）

年    月     日

投标人（签章）：          法定代表人（签章）：

日期：年 月 日

（2）企业法人营业执照复印件。

投  标  文  件 （商务标文件）

投标人：（签章）

法定代表人：（签章）

年  月  日

投标文件：商务标目录

（1）投标函；

（2）工程量清单报价书。

（1）投标 函

致：（招标人）

1、根据你方招标项目编号为的招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条件、技术规范、图纸、工程量清单和其他有关文件后，我方愿以 （人币种，金额、单位）              （含税价，税点    %，开具增值税专票或普票皆可）的投标总报价承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。

2、我方已详细审核全部招标文件及有关附件，承诺招标文件及有关附件中所有条款。

3、一旦我方中标，保证按照招标人要求开始本工程的施工，并在7日历天（工期）内完 成本合同的施工，并移交整个工程，工程质量达到合格标准。

4、我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。

7、我单位提供如下通讯地址：电子邮箱（地址），确认本项目相关法律文书均通过提供的以上地址送达，相关文书只要发送至以上电子邮箱（地址）即视为送达，投标人愿意承担一切法律后果。

8、投标有效期为 90  日历天（从投标截止之日算起）。

9、（其他补充说明）。

投标人：（签章）

法定代表人：（签章）

单位地址：

邮政编码：电话：传真：

日期：年 月 日

（2）工程量清单报价书

工程量清单报价书格式：见招标附件《滁州市工安机动车辆技术检测有限公司内部道路拓宽工程清单》，可在中国扬子集团网站下载。

合同编号：（           ）

## 滁州市工安机动车辆技术检测有限公司内部道路拓 宽工程施工合同

## 合同协议书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就滁州市工安机动车辆技术检测有限公司内部道路拓宽工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：

2. 工程地点：

3. 工程立项批准文号：           /

4. 资金来源：               自筹资金

5. 工程内容：工安检测站道路拓宽施工，包括不限于绿化移除及恢复、土方开挖及外运、道路施工及养护等。

6. 工程承包范围：道路拓宽施工，承包人应按国家规范标准进行施工，承包人应严格履行自身工程质量及施工安全责任，对工程质量及施工安全负权责，承包人应确保在自身施工期间安全费用投入，安全文明施工费用等一切费用包含在合同总价内，承包方式为包工/包料/包质量/包安全方式，合同价款在任何情况下不予调整。

二、合同工期

计划开工日期：  2023年月日。

计划竣工日期：2023年月日。

工期总日历天数：5个日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

承包人应在合同工期内完成合同范围内所有工作，承包人原因造成的延期，需承担按500元/天违约责任。

三、质量标准

工程质量必须达到国家工程施工质量验收 合格 标准，工程质保期限及质量责任按国家规范或行业规定为准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为： 元人民币（大写）：元整（含税价）其中：

2. 合同价格形式：          固定总价合同       。

五、项目经理

承包人项目经理：           /            。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）协议书；

（2）技术标准和要求；

（3）图纸；

（4）已标价工程量清单或预算书；

（5）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、工程款支付

1、施工进度款：项目完工验收合格后7个日历天内，支付至合同金额的100%。

八、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

4.承包人施工期间给发包人现有设备设施及线路管道造成损坏的，负责修复到位。

九、签订时间

本合同于   2023  年月日签订。

十、签订地点

本合同在          安徽省滁州市             签订。

十一、合同生效

本合同自双方签字、盖章生效。

十二、合同份数

本合同一式肆 份，均具有同等法律效力，发包人执 贰 份，承包人执 贰 份。

发包人： (公章) 承包人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字） 法定代表人或其委托代理人：（签字）

组织机构代码：组织机构代码：

地  址：地  址：

邮政编码：              邮政编码：

法定代表人：              法定代表人：

委托代理人：委托代理人：

电  话：电  话：

传  真：传  真：

电子信箱：电子信箱：

开户银行：开户银行：

账  号： 账  号：